AI虚拟警情处置模拟训练平台开发方案

# 一、项目定位（统一定义）

## 1.1 项目一句话

基于真实案件数据的AI虚拟警情处置模拟训练平台

## 1.2 核心能力（整合提炼）

平台核心不是“做训练”，而是做一条完整闭环：

案件数据 → AI解析 → 场景生成 → 模拟演练 → 自动评分 → 复盘提升

对应你原文中的能力统一为：

场景化训练（真实案件驱动）

AI对话训练（虚拟教官）

智能评估（自动评分）

学练考评闭环（数据闭环）

## 1.3 核心差异（关键亮点）

相比传统平台：

| 维度 | 传统警训 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 内容来源 | 模板/教材 | 真实案件 |
| 训练方式 | 被动学习 | AI互动 |
| 评估方式 | 人工评分 | AI自动评分 |
| 扩展能力 | 固定系统 | 插件生态 |

# 二、系统总体架构（工程拆解版）

## 2.1 架构分层（核心）

前端层（多端）

↓

网关层（API Gateway）

↓

业务服务层（微服务）

↓

AI中台（核心）

↓

数据层（数据库+向量库+对象存储）

## 2.2 AI中台（核心引擎）

整个平台的核心：

LLM：DeepSeek（本地部署）

智能体：Dify（工作流编排）

NLP：HanLP

向量库：Milvus

语音：

ASR：讯飞

TTS：讯飞

👉 对应你技术方案里的完整链路

# 三、多端设计（最终版本）

## 3.1 核心 6 端结构

### 第一阶段（必须做）

1️⃣ 学员端（核心）

模拟训练

对话交互

查看评分

复盘学习

2️⃣ 教官端

创建训练任务

配置案件

查看学员表现

人工点评

3️⃣ 案件管理端（重点创新）

上传执法记录仪视频

上传审讯报告

自动解析案件

场景生成配置

4️⃣ 平台管理端

用户权限

数据统计

模型配置

系统管理

### 第二阶段（扩展）

5️⃣ 生态插件端

射击训练

散打姿势识别

法律学习模块

6️⃣ 运维审计端

日志监控

AI调用监控

数据审计

# 四、核心业务流程（重点）

## 4.1 主流程（必须跑通）

案件上传

↓

数据解析（视频/语音/文本）

↓

案件结构化（NLP）

↓

训练场景生成（AI）

↓

学员模拟演练（对话/语音）

↓

AI评分（规则+模型）

↓

复盘报告（推荐学习）

## 4.2 多模态解析（关键能力）

### 输入支持：

执法记录仪（视频）

审讯录音

文书报告（PDF/Word）

图片证据

### 处理流程：

视频 → 音频 → ASR → 文本

文本 → NLP → 实体提取

案件 → 结构化数据

👉 这一块是你方案最大壁垒

## 4.3 AI训练引擎（核心）

训练本质是：

AI扮演“人”，学生来处理“警情”

支持角色：

嫌疑人

报警人

证人

群众

支持能力：

多轮对话

情绪变化

难度递增

场景分支

## 4.4 评分系统（关键设计）

评分维度：

执法语言规范性

流程完整性

法律依据使用

情绪控制

反应速度

实现方式：

规则引擎（关键词）

NLP语义分析

LLM综合评分

👉 对应你技术文档里的“执法分析模块”

# 五、技术实现（工程级）

## 5.1 前端

Vue3（管理端）

UniApp（移动端）

WebRTC（语音）

Unity（VR扩展）

## 5.2 后端

NestJS（业务）

FastAPI（AI服务）

网关：Nginx / APISIX

## 5.3 AI能力

DeepSeek（大模型）

Dify（智能体编排）

HanLP（NLP）

Milvus（向量库）

ASR / TTS（讯飞）

## 5.4 数据层

PostgreSQL（结构化）

MinIO（文件）

Milvus（向量）

## 5.5 部署

Docker + K8s

公安内网私有化部署（必须）

# 六、数据库设计（核心表）

必须提前设计：

案件库（case）

训练记录（session）

对话记录（conversation）

评分数据（score）

知识库（knowledge）

插件表（plugin）

# 七、生态体系设计（重点升级）

## 7.1 三层生态结构

### 1️⃣ 核心引擎层

模拟训练

AI对话

自动评分

### 2️⃣ 插件层（重点）

插件示例：

点击图片可查看完整电子表格

### 3️⃣ 插件协议（关键）

统一接口：

输入：训练场景 + 用户数据

输出：评分 + 建议 + 数据

👉 这样才能做成平台，而不是单一产品

# 八、开发阶段计划（工程排期）

## 第一阶段（0-2个月）MVP

基础架构搭建

案件上传

文本解析

简单对话训练

基础评分

## 第二阶段（2-4个月）

接入 ASR / TTS

DeepSeek + RAG

多轮对话

自动复盘

## 第三阶段（4-6个月）

VR/MR接入

动作识别

插件体系

多场景扩展

# 九、关键技术难点（必须提前预判）

## 1️⃣ 多模态解析（最大难点）

视频 + 语音 + 文本统一处理

## 2️⃣ AI评分可信度

必须：

可解释

可复核

可追溯

## 3️⃣ 大模型幻觉问题

解决：

RAG

知识库约束

## 4️⃣ 内网部署限制

必须：

全私有化

无外网依赖

# 十、一句话总结（可以直接写PPT）

本项目不是做一个训练系统，而是构建一个 以真实案件为核心、AI驱动的警务训练操作系统（Police Training OS）